|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de choche Proyecto Plataforma grupo semillarista | | | | | |
| 11/03/2020 | | 18:00 | | Universidad, Sede Ingeniería | |
| Reunión convocada por | Carlos Javier Tejero | | | | |
| Tipo de reunión | Presencial | | | | |
| Organizador | Carlos Tejero | | | | |
| Apuntador | Samil Sánchez | | | | |
| Cronometrador | Carlos Tejero | | | | |
| Asistentes | John Jairo Pinto, Samil Sánchez, Sergio Guaneme, Carlos Tejero | | | | |
| Generar plan de choque para cumplir cambios del semillero de investigación. | | | | | |
| Tiempo: 1 hora | Carlos Tejero | | | | |
| Debate | Debido a los cambios de la dirección de investigación | | | | |
| Debido a que la reunión programada para el 20 de noviembre no fue realizada por disponibilidad de la dirección de investigación, y hoy 10 de marzo nos dicen que tenemos que hacer un desarrollo de una aplicación, y entregar lo que tenemos del estado del arte de las líneas de investigación asignadas, debemos crear un plan de choque para dar continuidad con el desarrollo del proyecto, definir el alcance de la plataforma, objetivos, cronograma, hacer el plan del desarrollo, definir metodología a usar, asignar actividades a cada uno de los integrantes del grupo, | | | | | |
| Conclusiones | Debido a que no contamos con el tiempo suficiente para este desarrollo, ni la debida documentación , este trabajo se focalizará en su desarrollo, pruebas y aplicación. | | | | |
| Empezaremos con definir arquitectura del desarrollo, y bases de datos, se crearan las tablas de las bases de datos relacionales | | | | | |
| Validar que otras opciones son necesarios y funcionales para este desarrollo. | | | | | |
| Elementos de acción | | | Responsable | | Plazo |
| Investigación | | | Sergio G. y John P. | |  |
| Desarrollo, y elaboración bases de datos | | | Samil S. y Carlos T. | |  |
| Viernes 13 de Marzo | | | | | |
| [Tiempo asignado] | [Moderador] | | | | |
| Debate | Ver avances y definir alcance del proyecto, asignar responsabilidades. | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| Conclusiones |  | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| Elementos de acción | | | Responsable | | Plazo |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |